|  |  |
| --- | --- |
| **Твердження** | **Час на роботу** |
| Як **користувач**,  я б хотів отримати програму для відеоспостереження,  щоб бути в змозі в будь-який момент через програму отримати доступ до будь-якої камери. | До 1 тижня роботи (весь проект) |
| Як **розробник**,  я б хотів почати розробку із створення проектів та інтегрування fingerbugs  щоб у подальшому бути в змозі ефективно працювати | До 3 годин |
| Як р**озробник.**  я б хотів задокументувати архітектуру програми,  щоб мати змогу потів підготовитися до екзаменів | До 1,5 дня |
| Як **розробник**,  я б хотів розробити спершу проект сервера та протокол обміну інформацією  щоб не мучитися спершу з клієнтом і гадати чи запрацює чи ні | До 2 днів |
| Як **розробник**,  я б хотів розробити розробити клієнт і налагодити його взаємодію з сервером  щоб мати час на підготовку до екзаменів | До 12 годин |
| Як **розробник**,  я б хотів задокументувати особливості реалізації проекту та основні дефекти програми  щоб користувач потім не згадував мене поганим словом | До 1 дня |
| Як **розробник**,  я б хотів розробити юніт тести  щоб переконатися у коректності роботи розробленої клієнт-сервер програми | До 6 годин |
| Як **розробник**,  я б хотів організувати результат у вигляді -jar файлу та сформувати javadoc  щоб вже передати замовнику кінцевий продукт | До 1 дня |